FIŞA DISCIPLINEI

- Date despre program

| 1.1 | Instituția de învățământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Facultatea | Facultatea de Construcții |
| 1.3 | Departamentul | construcții Civile și Management |
| 1.4 | Domeniul de studii | Inginerie civilă |
| 1.5 | Ciclul de studii | Master științific |
| 1.6 | Programul de studii / Calificarea | Inteligență Artificială în Inginerie Civilă și Management |
| 1.7 | Forma de învățământ | IF – învățământ cu frecvență |
| 1.8 | Codul disciplinei | 17.08 |

- Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  |  | Aplicarea graficelor și procedurilor pentru asigurarea performanței contractelor în ingineria civilă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs |  |  | Conf. dr. ing. dr.ec. Dorin MAIER dorin.maier@ccm.utcluj.ro |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităților de seminar / laborator / proiect |  |  | Conf. dr. ing. dr.ec. Dorin MAIER dorin.maier@ccm.utcluj.ro |  |  |  |
| 2.4 Anul de studiu | II | 2.5 Semestrul |  | I | 2.6 Tipul de evaluare | C |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă |  |  |  |  | DS |
|  | Opționalitate |  |  |  |  | DOP |

3. Timpul total estimat

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 3 | din care: | 3.2 Curs | 2 |  | 3.3 Laborator |  | 1 | 3.3 Proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 42 | din care: | 3.5 Curs | 28 |  | 3.6 Laborator |  | 14 | 3.6 Proiect |  |  |
| 3.7 Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| (d) Tutoriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| (e) Examinări |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| (f) Alte activităţi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) |  |  |  |  | 58 |  |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) |  |  |  |  | 100 |  |
| 3.10 Numărul de credite |  |  |  |  | 4 |  |

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | - |
| --- | --- |
| 4.2 de competenţe | - |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

| 5.1. De desfășurare a cursului | Sală de curs cu tablă, video-proiector. Studenții vor fi prezenți la cursuri și lucrări cu telefoanele mobile închise. În plus, nu vor fi permise convorbiri telefonice în timpul orelor de curs și lucrări, și nici părăsirea clasei pentru folosirea telefonului mobil. |
| --- | --- |
| 5.2. De desfășurare a seminarului / laboratorului / proiectului | Sală de laborator cu computere, programe software (pentru estimarea și planificarea lucrărilor de construcții). Calendarul predării lucrărilor va fi stabilit de comun acord cu studenții. Pentru întârzieri de predare, studenții vor fi penalizați la notă cu un punct pentru fiecare zi de întârziere. |

6. Competențele specifice acumulate

| Competenţe profesionale | Înțelegerea și aplicarea diferitelor tipuri de contracte internaționale de construcții și a mecanismelor de alocare a riscurilor. Utilizarea metodelor cantitative și a instrumentelor grafice avansate (Earned Value Management - EVM, Curbe S) pentru monitorizarea și evaluarea performanței cost-timp a proiectului. Administrarea procedurilor de management al schimbărilor (Change Orders) și al revendicărilor (Claim Management), bazându-se pe analize digitale ale întârzierilor (Delay Analysis). Implementarea tablourilor de bord (Dashboards) și a contractelor inteligente (Smart Contracts/Blockchain) pentru asigurarea transparenței și automatizarea plăților privind performanța. |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | Asumarea principiilor de etică și integritate în administrarea contractelor, negocierea disputelor și raportarea performanței reale a proiectului. Dezvoltarea abilităților de comunicare tehnico-legală și argumentare obiectivă, facilitând rezolvarea amiabilă a litigiilor în cadrul echipelor complexe. |

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | Formarea competențelor de administrare a contractelor de execuție și proiectare, prin utilizarea instrumentelor de analiză a performanței, pentru a asigura respectarea obligațiilor legale, financiare și de timp. |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | Abilitatea de a configura sisteme de indicatori de performanță (KPIs) și de a reprezenta grafic deviațiile proiectului. Abilitatea de a documenta, analiza și soluționa revendicările tehnico-financiare folosind metode standardizate internațional. |

8. Conținuturi

| 8.1 Curs | Metode de predare |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| - Introducere în managementul contractelor de construcții: Tipuri de contracte, sisteme de livrare (DBB, DB, EPC) și alocarea riscurilor. | Prezentare, discuții |  | Video-proiector |
| - Condițiile de contract FIDIC (I): Structura, rolurile și responsabilitățile părților (Cărțile Roșie, Galbenă, Argintie). |  |  |  |
| - Indicatori de Performanță (KPIs) în contractele de inginerie civilă și metode de raportare. |  |  |  |
| - Managementul Valorii Dobândite (Earned Value Management - EVM): Parametri fundamentali (PV, EV, AC). |  |  |  |
| - Analiza variațiilor și previziuni (Forecasting) utilizând EVM și Curbe S. |  |  |  |
| - Tablouri de bord digitale (Dashboards): Reprezentarea vizuală a performanței contractuale prin instrumente Business Intelligence (BI). |  |  |  |
| - Procedurile pentru Ordine de Modificare/Variații (Change Orders) și evaluarea impactului financiar. |  |  |  |
| - Managementul Revendicărilor (Claim Management): Tipuri de claims, cauze și proceduri de notificare. |  |  |  |
| - Metode de Analiză a Întârzierilor (Delay Analysis I): As-Planned vs. As-Built și Time Impact Analysis (TIA). |  |  |  |
| - Metode de Analiză a Întârzierilor (Delay Analysis II): Windows Analysis și utilizarea graficelor pentru demonstrarea cauzalității. |  |  |  |
| - Rezolvarea disputelor în construcții: Negociere, Mediere, Adjudecare (DAB/DAAB) și Arbitraj. |  |  |  |
| - Tehnologia Blockchain și Smart Contracts: Automatizarea plăților și asigurarea performanței contractuale. |  |  |  |
| - Asigurarea performanței de calitate, mediu și securitate (HSE) prin clauze contractuale. |  |  |  |
| - Închiderea contractului: Testele la terminare, recepția lucrărilor, certificatul de performanță și eliberarea garanțiilor. |  |  |  |
| Bibliografie Note de curs FIDIC (2017). Conditions of Contract for Construction (Red Book) and Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book). International Federation of Consulting Engineers. Project Management Institute (2019). The Standard for Earned Value Management. PMI, USA. Keane, P. J., & Caletka, A. F. (2015). Delay Analysis in Construction Contracts (2nd Edition). Wiley-Blackwell. Hughes, W., Champion, R., & Murdoch, J. (2015). Construction Contracts: Law and Management (5th Edition). Routledge. Society of Construction Law (2017). Delay and Disruption Protocol (2nd Edition). SCL. |  |  |  |
| 8.2 Seminar / laborator / proiect | Metode de predare | Observații |  |
| - Analiza contractului: Extragerea clauzelor cheie, stabilirea reperelor (milestones) și a metricilor de performanță pentru un studiu de caz (tip FIDIC). | Prezentare, aplicații, software | Video-proiector |  |
| - Setarea baseline-ului: Crearea Curbei S de referință (baseline) pentru monitorizarea financiară și a execuției. |  |  |  |
| - Monitorizarea performanței (EVM): Calcularea și interpretarea grafică a deviațiilor de cost și timp (CV, SV, CPI, SPI) pe baza unor date simulate de șantier. |  |  |  |
| - Crearea tabloului de bord de performanță (Contract Dashboard): Automatizarea raportării utilizând software specific (ex. Excel Avansat, Power BI). |  |  |  |
| - Simularea unui eveniment de întârziere: Elaborarea unei notificări oficiale de revendicare (Notice of Claim) din perspectiva Antreprenorului/Inginerului. |  |  |  |
| - Demonstrarea impactului: Realizarea unei analize a întârzierilor (Time Impact Analysis) pe graficul Gantt pentru justificarea extinderii de timp (EOT). |  |  |  |
| - Susținerea raportului de performanță: Argumentarea revendicării și a rezolvării propuse în cadrul unei sesiuni simulate de Adjudecare (Mock DAB). |  |  |  |
| Bibliografie FIDIC (2017). Conditions of Contract for Construction (Red Book) and Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book). International Federation of Consulting Engineers. Project Management Institute (2019). The Standard for Earned Value Management. PMI, USA. Keane, P. J., & Caletka, A. F. (2015). Delay Analysis in Construction Contracts (2nd Edition). Wiley-Blackwell. Hughes, W., Champion, R., & Murdoch, J. (2015). Construction Contracts: Law and Management (5th Edition). Routledge. Society of Construction Law (2017). Delay and Disruption Protocol (2nd Edition). SCL. |  |  |  |

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei răspunde direct nevoii companiilor internaționale, dezvoltatorilor, antreprenorilor generali și firmelor de consultanță de a angaja specialiști (Contract Managers, Claim Consultants) capabili să înțeleagă contractele complexe de tip FIDIC și să utilizeze datele digitale pentru argumentarea performanței sau a litigiilor. Competențele de reprezentare grafică, analiză a variațiilor (EVM) și analiză a întârzierilor (Delay Analysis) sunt instrumente standard cerute în proiectele de anvergură finanțate din fonduri europene sau private.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Rezolvare studiu de caz practic. Susținerea subiectelor de examen față în față cu examinatorul. | Proba scrisă Proba orală | 70 % |
| 10.5 Seminar/Laborator /Proiect | Predarea proiectului | Evaluarea proiectului | 30 % |
| Obs: În situații excepționale activitatea de evaluare poate avea loc in format online. |  |  |  |
| 10.6 a) Condiția de eligibilitate pentru prezentarea la examen: prezența la min. 12 ședințe de laborator și predarea la termen a lucrărilor. Nota la proiect (se înscrie în catalogul electronic): (P) min. 5 (cinci) (b) Nota la teorie (T): min. 5(cinci) Formula de calcul a notei: E = 0.7(T) + 0.3(P) Condiția de promovare / de obținere a creditelor: E ≥ 5, dacă T ≥ 5, P≥5. OBS: La stabilirea notei finale se va ține cont și de implicarea studentului pe parcursul semestrului: participarea la cursuri, dezbateri, sesiuni științifice, frecvență etc. |  |  |  |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Curs | Conf. dr. ing. dr. ec. Dorin MAIER |  |
| 22.06.2026 | Aplicații | Conf. dr. ing. dr. ec. Dorin MAIER |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului 23.06.2026 | Director Departament CCM Conf.dr.ing. Claudiu ACIU |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății 24.06.2026 | Decan Prof.dr.ing. Daniela MANEA |